Beiratsprotokoll v. 19.11.20

Protokoll: Margrit

|  | Tork | x |  | Dagmar J. | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rudolf | x |  | Eva (Wohnverein) | x |
|  | Peter | x |  | Jenne TOP 3 | x |
|  | Doris K. | x |  |  |  |
|  | Fiete |  |  |  |  |
|  | Margrit | x |  |  |  |

| TOP | Thema | Zuständig | bis wann |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gemeinschaftshaus Wir freuen uns über den neu gestalteten Innenraum, mit weiß gemalter Innenwand, goldener Säule, einem Schalter für das Licht unter den Küchenoberschränken und dem neu lackierten Boden. Vielen Dank an alle Beteiligten!!! | Rudolf |  |
| 2 | Dachdecker Firma Buss Rudolf hat endlich einen Kostenvoranschlag für die Sanierung der Dachrinne vom Gemeinschaftshaus bekommen. Die Gesimskasten-Dachrinne sollte an der Südseite ausgetauscht werden, das würde knapp 6000 € kosten. Da Herr Buss diesen Schaden als Baumangel eingestuft hat, sollte das Geld für diese Sanierungsmaßnahme aus der Bauschadenrücklage genommen werden. Diesen Posten wird es auf der nächsten WEG-Sitzung als Beschlussvorlage geben. | Rudolf |  |
| 3 | Elektriker-Anschluss für E-Autos Unser vorliegender Anschluss reicht laut dem Elektriker, Herrn Wellendorf nicht aus, wir brauchen einen weiteren Anschluss von den Stadtwerken. Die Stadtwerke haben uns einen 80 kw Anschluss angeboten, das reicht für 4 Autos. Dazu brauchen wir ein Kabel zur Ladestation oder zu den Ladestationen und einen oder mehrere sichere Schränke mit Stromzähler. Wir landen ca. bei 25.000 €, die von den Nutzer*innen getragen werden müssen. Bisher besteht Interesse bei Barbara und Jenne. Der Elektriker rät uns, es möglichst bald zu machen, denn er rechnet damit, dass in absehbarer Zeit immer mehr Anwohner solche Stromanschlüsse anfragen werden und damit die Kosten steigen und die Kapazitäten für einen solchen Anschluss sinken könnten. Wir haben nun also schon einen Kostenvoranschlag, andererseits muss dieses E-Auto-Anschluss-Projekt für den Fall, dass wir staatliche Fördermaßnahmen in Anspruch nehmen wollen, vom Staat erst genehmigt sein, bevor wir es beauftragen dürfen. Thomas wird Frau Buhse befragen, ob wir eine Chance auf staatliche Fördermaßnahmen haben. Allerdings präferiert Rudolf den Elektriker Muschinski. | Rudolf Thomas |  |
| 4 | Fenster Herr Becker macht Anfang Dezember (1. oder 2. Woche) eine Begehung in Haus 4 (Kruse/Fladerer, Kellner, Trojan) und erfasst genauer, welche Fenster wie intensiv repariert werden müssen. Allerdings hat Rudolf erfahren, dass die Firma Velfac nicht mehr nach Deutschland liefern will. Wir müssen also sorgfältig darauf achten, dass uns unsere Fenster möglichst lange erhalten bleiben. | Rudolf |  |
| 5 | Energiekonzept Thomas war bei der ARGE für zeitgemäßes Bauen S-H, er möchte jedoch erst mit der Kleingruppe darüber sprechen und es uns dann präsentieren. Das Thema ist also vertagt. | Rudolf Thomas |  |
| 6 | Korrosionsschutz-Heizwasser Rudolf hat nun einen Kostenvoranschlag über 4100€ erhalten. Da wir in der WEG-Sitzung beschlossen haben, dass wir den Korrosionsschutz haben möchten, wir die Maßnahme nun in Auftrag gegeben. | Rudolf |  |
| 7 | Regenbelastung an den Haustüren vertagt | Rudolf |  |
| 8 | Zisternenerweiterung Dieses Thema sollte mit dem Energiekonzept ganzheitlich betrachtet werden. | Thomas |  |
| 9 | Wartung Redan-Stationen Die Firma Rehder kommt von 8.00-14.00 Uhr am 5., 6. Und 7. Januar 2021. Thomas bietet an, dass die Leute, die dann nicht zu Hause sein können, bei ihm die Schlüssel abgeben dürfen. Die Schlüssel sollten jeweils von den Bewohnern als ihre gekennzeichnet sein. | Thomas |  |
| 13 | Teilungserklärung Rudolf war mit Thomas beim Notar Schramm. Wir bekommen vom Notar einen Kostenvoranschlag und werden dann hier im Beirat wieder darüber reden, wie wir die Teilungserklärung ändern lassen wollen. Letztlich wird es auf der folgenden WEG-Sitzung vorgelegt werden. Es gibt Änderungen im Wohnungsmodernisierungseigentumsgesetz (WOMEG), die wir ggf. für die Änderung der Teilungserklärung beachten sollten, | Rudolf Thomas |  |
| 14 | Verschiedenes Tork und Jan haben die Außenbeleuchtung an der Werkstatt wieder in Gang gebracht. Dabei haben sie entdeckt, dass zwei Steckdosen in der Werkstatt zerbröselt waren. Glücklicherweise hat es nicht geschmurgelt. Wir sollten jedoch alle im Blick haben, dass so etwas passieren kann. In der Werkstatt werden die Neonröhren durch LED-Leuchten ersetzt. Angelika möchte in ihrer Wohneinheit einen Kaminofen einbauen. Familie Kasten soll einbezogen werden. Schneeschipp-Plan: Eva fragt bei Jörg an, ob er den Plan wieder erstellt. Obstbaumbeschneider Herr Staiger soll wieder einen Termin für uns einplanen. |  |  |
| 15 | Nächster Sitzungstermin: 17.12.20, 20.00 Uhr |  |  |